MANIFESTO TÉCNICO DE IMPLANTAÇÃO

MÓDULO DE ASSINATURA DIGITAL, TESTEMUNHAS FIXAS E AUTOMAÇÃO MULTICANAL

| Sistema | PAU ARTS – INSTITUTO PÁDUA |
| --- | --- |
| Direção clínica | DR. CAIO HENRIQUE PÁDUA |
| Destinatário técnico | DR. REPLIT “IA” – responsável pela codificação e implantação |
| Objetivo | Implantar fluxo jurídico-digital completo, simples para o paciente e plenamente rastreável no sistema |

Mensagem ao Dr. Replit

Este manifesto estabelece, em linguagem executiva e técnica, como o módulo de assinatura digital deverá ser anastomosado ao sistema PAU ARTS, preservando simplicidade para o paciente, robustez jurídica para a clínica e automação integral de entrada, validação, armazenamento e distribuição dos documentos.

A experiência do paciente deve ser sutil, elegante e objetiva. O sistema jamais deve transmitir a sensação de “burocracia pesada”. A assinatura deve aparecer como uma etapa natural de segurança, organização e transparência do atendimento, e não como um obstáculo ao tratamento.

O fluxo deverá suportar duas plataformas de assinatura eletrônica, Clicksign e ZapSign, com chaveamento por toggle administrativo, testemunhas internas fixas e automações obrigatórias de saída para e-mail, WhatsApp e Google Drive na pasta específica do paciente, sempre com nomenclatura padronizada e metadados consistentes.

1. PRINCÍPIOS ARQUITETURAIS

Arquitetura desacoplada: o módulo de assinatura deve existir como serviço próprio, isolando templates, provedores, webhooks, regras jurídicas e automações de saída.

Chaveamento dinâmico: o sistema deve permitir alternância entre Clicksign e ZapSign por toggle administrativo, sem reescrever a lógica central do fluxo.

Experiência TDAH-friendly e TC-friendly: poucas etapas, linguagem simples, títulos claros, botões objetivos, mensagens curtas e previsíveis.

Reificação total: tudo que ocorrer no fluxo deve gerar vestígio técnico verificável — documento original, documento assinado, logs, hash, carimbo de data/hora, IP, identificador do provedor, evidências de entrega e confirmação.

Automação triplamente redundante de saída: após assinatura, o sistema deve disparar cópia ao paciente por e-mail, WhatsApp e Google Drive da respectiva pasta do cadastro.

2. PASTAS PRINCIPAIS E ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO

Estrutura recomendada no Google Drive para o núcleo documental do paciente:

/PASTA - THEO

/PACIENTES

/[ID_PACIENTE] [NOME COMPLETO]

/CADASTRO

/TERMOS

/JURIDICO

/ORCAMENTOS

/CONTRATOS

/ASSINADOS

/LOGS

Critério funcional sugerido: documentos assinados devem ser gravados em /ASSINADOS e, simultaneamente, uma cópia lógica pode ser replicada em /TERMOS ou /JURIDICO conforme a natureza do arquivo. Para o seu cenário, “TERMOS” é mais intuitivo para consentimentos e autorizações; “JURIDICO” deve concentrar contratos, procurações, aditivos e documentos de força probatória mais ampla.

| Pasta | Conteúdo | Regra de uso |
| --- | --- | --- |
| TERMOS | TCLE, consentimento, autorização de procedimento, ciência de riscos | Usar quando o documento estiver vinculado ao cuidado e à autorização clínica |
| JURIDICO | Contrato, aditivo, distrato, aceite formal, documento de cobrança | Usar quando a finalidade principal for contratual ou de proteção jurídica ampla |
| ASSINADOS | Cópia final assinada de qualquer classe documental | Sempre gravar aqui a versão final assinada |
| LOGS | JSON, PDF de trilha de auditoria, hashes, eventos de webhook | Sempre gravar junto com o documento final para reificação completa |

3. DADOS DE CADASTRO QUE DEVEM ORQUESTRAR O FLUXO

O roteamento de arquivos e mensagens deve ser puxado, obrigatoriamente, a partir do cadastro do paciente. Campos mínimos:

patient_id

nome_completo

cpf

email

telefone_whatsapp

data_nascimento

slug_paciente

pasta_drive_id

status_documental

Nomenclatura padrão do arquivo:

[AAAA-MM-DD] [TIPO_DOC] [NOME PACIENTE] [PROVEDOR] [STATUS].pdf

Exemplo: 2026-04-18 TCLE JOAO DA SILVA CLICKSIGN ASSINADO.pdf

4. FLUXO DE ENTRADA, VALIDAÇÃO E SAÍDA

| Etapa | O que ocorre | Entrada/validação | Saída esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Seleção do documento | Usuário escolhe template e paciente | Validar cadastro, tipo documental e toggle ativo | Payload interno pronto para montagem |
| 2. Hidratação semântica | Sistema injeta placeholders com dados do paciente, clínica, médico e testemunhas | Validar campos obrigatórios e versão do template | PDF final + hash preliminar + metadados |
| 3. Envio ao provedor | Sistema envia ao Clicksign ou ZapSign | Validar token, webhook, signatários e ordem de assinatura | Envelope/documento criado no provedor |
| 4. Entrega ao paciente | Disparo de link por WhatsApp e e-mail | Validar telefone, e-mail e status de entrega | Paciente recebe experiência simples de assinatura |
| 5. Webhook de conclusão | Provedor informa assinatura concluída | Validar autenticidade do webhook e status | Documento final, auditoria, timestamps e logs |
| 6. Automação pós-assinatura | Sistema arquiva e redistribui a cópia final | Validar pasta destino, permissões e canais | Google Drive + e-mail + WhatsApp + status interno atualizado |

5. TOGGLES ADMINISTRATIVOS

O painel administrativo deve conter toggles explícitos, visualmente simples, com descrição curta abaixo de cada um:

[PROVEDOR DE ASSINATURA]  ( ) Clicksign   ( ) ZapSign

[ASSINATURA DO MÉDICO]    [ON/OFF]

[TESTEMUNHAS FIXAS]       [ON/OFF]

[MODO ALEATÓRIO]          [ON/OFF]  -> seleciona automaticamente um par de testemunhas ativas

[MODO PAR FIXO]           [ON/OFF]  -> usa sempre o mesmo par previamente definido

[ENVIO POR E-MAIL]        [ON/OFF]

[ENVIO POR WHATSAPP]      [ON/OFF]

[ARQUIVAR NO DRIVE]       [ON/OFF]

Regra recomendada: apenas um provedor ativo por documento. Os demais toggles podem coexistir. A UI deve impedir estados conflitantes, por exemplo, “modo aleatório” e “modo par fixo” ligados ao mesmo tempo.

6. TESTEMUNHAS FIXAS DA CLÍNICA – MODELAGEM E GOVERNANÇA

Sim, é plenamente viável colocar testemunhas fixas da clínica dentro do sistema. A forma correta é criar um CRUD próprio de testemunhas internas, com possibilidade de ativação, inativação, par padrão e seleção aleatória. Isso não significa que toda assinatura deva obrigatoriamente depender delas; significa que o sistema ficará preparado para quando você quiser elevar a robustez documental de determinados fluxos.

| Campo | Descrição | Obrigatório | Exemplo | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nome | Nome completo da testemunha | Sim | MARIA ALVES COSTA | Mostrar no documento |
| cpf | CPF | Sim | 000.000.000-00 | Guardar mascarado na tela pública |
| cargo | Função interna | Sim | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | Ajuda a explicar vínculo institucional |
| ativa | Disponível para seleção | Sim | true | Usado na seleção aleatória |
| par_preferencial | Agrupamento lógico | Não | PAR A | Permite pares fixos |
| ordem_assinatura | Sequência de assinatura | Não | 3 ou 4 | Útil quando médico e clínica também assinam |

Recomendação funcional: permitir cadastro de 4 a 5 testemunhas, com dois modos de uso. No modo aleatório, o sistema escolhe automaticamente duas testemunhas ativas. No modo fixo, você define um par institucional padrão. Isso atende ao seu desejo de flexibilidade sem travar o fluxo clínico.

7. ASSINATURA DO MÉDICO E DA CLÍNICA

O sistema deve prever signatários distintos: clínica, médico, paciente e, quando ativado, testemunhas. A assinatura do médico não precisa estar em todos os documentos. O toggle deve existir para que o fluxo seja configurável por tipo documental. Já a clínica pode atuar como signatária institucional nos documentos que envolvam contratação, regras internas, orçamento formal ou aceite operacional.

| Tipo documental | Paciente | Médico | Testemunhas |
| --- | --- | --- | --- |
| TCLE / consentimento | Sim | Opcional por regra | Opcional |
| Autorização de procedimento | Sim | Recomendado | Opcional |
| Orçamento formal | Sim | Opcional | Opcional |
| Contrato / aditivo | Sim | Recomendado ou clínica | Recomendado se desejado |
| Documento institucional sensível | Sim ou responsável | Sim / clínica | Recomendado |

8. HIDRATAÇÃO SEMÂNTICA, TEMPLATES E REIFICAÇÃO

O Dr. Replit deverá implementar hidratação semântica total dos templates, isto é, substituir marcadores por dados vivos do cadastro, da clínica, do médico e do contexto documental. Cada template deve ter versionamento, tipo, categoria, lista de placeholders e validações mínimas antes do envio ao provedor.

{{NOME_PACIENTE}}

{{CPF_PACIENTE}}

{{NOME_MEDICO}}

{{NOME_CLINICA}}

{{TESTEMUNHA_1_NOME}}

{{TESTEMUNHA_2_NOME}}

{{DATA_EXTENSO}}

{{PROCEDIMENTO}}

{{VALOR_ORCAMENTO}}

Reificação total significa que o sistema não guarda apenas “o PDF final”. Ele guarda a história técnica do documento. Cada assinatura concluída deverá gerar: documento original renderizado, documento final assinado, comprovante/auditoria do provedor, payload sanitizado do webhook, identificador interno, hash, canal de envio, data de entrega, data de assinatura e local de arquivamento.

9. MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA

Tabelas sugeridas:

signature_providers

document_templates

document_requests

document_signers

witness_registry

webhook_events

document_artifacts

notification_dispatches

A camada de serviço deve expor uma interface única, por exemplo SignatureProviderAdapter, com implementações para Clicksign e ZapSign. O resto do sistema conversa apenas com o adapter, e não diretamente com os provedores.

createDocumentEnvelope(payload)

sendForSignature(payload)

getDocumentStatus(provider_document_id)

handleWebhook(event)

downloadSignedArtifact(provider_document_id)

10. TEXTO ESTRATÉGICO PARA O PACIENTE – TOM SUTIL, NOBRE E ELEGANTE

A comunicação não deve “ensinar direito digital” ao paciente. Ela deve apenas transmitir serenidade, organização e proteção. O tom precisa soar institucional, clássico, cordial e leve. A melhor mensagem não enfatiza burocracia; enfatiza cuidado, clareza e segurança.

TÍTULO RECOMENDADO DO E-MAIL

INSTITUTO PÁDUA | DOCUMENTO DE ATENDIMENTO | DR. CAIO HENRIQUE PÁDUA

CORPO DO E-MAIL – VERSÃO PADRÃO

Olá, [NOME].

Encaminhamos, por este e-mail, o seu documento de atendimento para leitura e assinatura digital.

Esse processo foi adotado para trazer mais clareza, organização e segurança ao seu acompanhamento, preservando de forma simples e confortável as informações do seu atendimento.

A assinatura pode ser feita pelo celular, em poucos instantes.

Se preferir, nossa equipe poderá lhe orientar durante todo o processo.

Com consideração,

INSTITUTO PÁDUA

DR. CAIO HENRIQUE PÁDUA

WHATSAPP – ENVIO INICIAL

Olá, [NOME]. Tudo bem?

Aqui é do Instituto Pádua.

Segue o seu documento de atendimento para leitura e assinatura digital. O processo é simples e pode ser feito diretamente pelo celular.

Caso deseje, nossa equipe poderá lhe acompanhar em cada etapa.

Com carinho e atenção,

Instituto Pádua

WHATSAPP – PÓS-ASSINATURA

Olá, [NOME].

Seu documento foi concluído com sucesso.

Encaminhamos, neste momento, a sua cópia assinada para sua guarda e consulta sempre que necessário.

Permanecemos à disposição.

Instituto Pádua

MICROTEXTO EXPLICATIVO DENTRO DA TELA DE ASSINATURA

Para sua tranquilidade, este documento é assinado digitalmente e arquivado com segurança, preservando clareza e organização no seu atendimento.

11. AUTOMAÇÕES OBRIGATÓRIAS APÓS A CONCLUSÃO

| Canal | Ação automática | Critério mínimo |
| --- | --- | --- |
| Google Drive | Salvar PDF final assinado + comprovante/auditoria + log técnico | Localizar pasta do paciente via metadados do cadastro |
| E-mail | Enviar cópia final com mensagem institucional | Usar assunto padronizado e anexar PDF final |
| WhatsApp | Enviar confirmação + arquivo ou link seguro | Enviar imediatamente após webhook de conclusão |

As três saídas são obrigatórias quando os toggles correspondentes estiverem ativos. O status interno do documento só deve ser marcado como “finalizado” quando o sistema confirmar o arquivamento e os disparos principais.

12. BOAS PRÁTICAS DE VALIDAÇÃO E SEGURANÇA

Validar assinatura/autenticidade do webhook antes de qualquer processamento interno.

Evitar duplicidade de execução com idempotência por event_id.

Guardar arquivos em pasta do paciente por ID e não apenas por nome.

Registrar falhas de envio e permitir reprocessamento seguro.

Proteger dados sensíveis em logs e interfaces administrativas.

Permitir auditoria posterior por documento, paciente, provedor e período.

13. DIRETRIZ FINAL AO DR. REPLIT

Dr. Replit, a implantação deverá ser conduzida como uma anastomose limpa, sem improvisos locais e sem acoplamentos frágeis. O objetivo não é apenas fazer “assinar um PDF”; o objetivo é construir um módulo jurídico-operacional elegante, auditável, expansível e humano na experiência do paciente.

A base do sistema deve receber este módulo como um componente vivo. Ele precisa conversar com o cadastro do paciente, com os templates, com o banco relacional, com o Google Drive, com os canais de mensagem e com o painel administrativo, sem ruído e sem retrabalho.

Favor entregar a implantação com modelos prontos, exemplos preenchidos, hidratação semântica funcional, toggles administrativos, CRUD de testemunhas, pares fixos e seleção aleatória, webhooks validados, automações multicamadas e reificação total dos artefatos. A execução deve ser nobre, sóbria e tecnicamente impecável.

Documento de arquitetura e manifestação executiva para implantação no ecossistema PAU ARTS – Instituto Pádua.